Отчёт о деятельности Некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в 2025 году

# Качественное и своевременное выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и улучшение условий проживания граждан является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# В связи с этим, на территории Республики Хакасия реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В действующую редакцию региональной программы включено 2558 многоквартирных домов республики общей площадью 9,14 млн. м2

По состоянию на 01 января 2026 года 2388 многоквартирных домов формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы в 2025 году Фондом выполнен ремонт по 199 видам работ в 188 домах республики, а именно:

инженерное оборудование – 36 МКД;

газовое оборудование – 7 МКД;

крыши – 139 МКД;

фасады – 11 МКД;

лифты – 6 МКД (15 лифтов).

Общая фактическая стоимость работ составила 788,57 млн. руб..

По сравнению с 2024 годом, в 2025 году работы выполнялись с опережением графиков, наблюдалось уменьшение количества обращений (жалоб) собственников, в домах которых проводился ремонт, что свидетельствует о повышении уровня подготовки подрядных организаций к проведению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и более тесному взаимодействию с жителями и компаниями, осуществляющими управление (обслуживание) домами.

Основной проблемой при проведении капитального ремонта инженерных сетей остаётся отсутствие своевременного доступа в помещения граждан для замены инженерных коммуникаций, что в последствие может повлечь ухудшение качества проведённого ремонта.

В период с 2014 по 2025 год Фондом организовано обследование и проведение капитального ремонта 2062 конструктивных элементов многоквартирных домов общей стоимостью более 5 млрд руб..

Осуществление контроля за выполнением работ по капитальному ремонту обеспечивается силами инженерно-технического отдела.

Своевременное сотрудничество Фонда и подрядных организаций позволяет решать возникшие в процессе работ вопросы в рабочем порядке и снижает необходимость судебных разбирательств в дальнейшем.

Краткосрочные планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, утверждённые Правительством Республики Хакасия, на протяжении всего функционирования системы капитального ремонта выполняются Фондом на 100%.

На 2026 год краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта запланировано проведение работ по 209 видам. Из данного количества 2 многоквартирных дома формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. Данный способ формирования фонда капитального ремонта подразумевает, что обязанность по организации и проведению капитального ремонта возложена на собственников помещений.

Дома, формирующие фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, запланированные к проведению работ на текущий год, обследованы Фондом. Подготовлены и направлены в адрес собственников помещений предложения о проведении капитального ремонта.

Процесс организации выполнения работ по техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов сопровождается специалистами отдела проектирования и организации капитального ремонта.

Финансирование работ по капитальному ремонту в 2025 году осуществлялось как за счёт средств собственников помещений, так и с использованием средств из республиканского бюджета Хакасии.

Всего на оплату ранее выполненных работ по капитальному ремонту в 2025 году выделено 20,91 млн. руб. бюджетных средств.

Полученные средства были направлены на оплату ремонта в тех муниципальных образованиях, где плановая стоимость работ значительно превышает размер фонда, сформированного собственниками помещений многоквартирных домов, в качестве оплаты взносов, таких как: г. Сорск, п. Расцвет, рп. Вершина Тёи, с. Аскиз, с. Таштып, с. Боград, с. Бея.

Всего за период действия на территории Хакасии региональной программы собственникам помещений начислено взносов на общую сумму 5,58 млрд. руб., на счета поступило 5,19 млрд. руб..

Собираемость взносов по Республике Хакасия по итогам 2025 года составила 98,6%.

Для обеспечения уровня собираемости, необходимого для расчёта за оказанные услуги и (или) выполненные работы, юридическим отделом Фонда ведётся работа по рассылке досудебных претензий и массовая судебная работа.  Создана судебная практика в судах всех уровней.

В 2025 подано заявлений о взыскании задолженности по оплате ежемесячных обязательных взносов на капитальный ремонт на общую сумму 1,11 млн. руб..

По сравнению с 2024 годом количество таких заявлений уменьшилось из-за значительного увеличения размера государственной пошлины, что ограничивает возможности Фонда по массовому взысканию.

Для удобства жителей республики в Фонде функционирует отдел по работе с гражданами и документационного обеспечения. В 2025 году в Фонд поступило 1828 письменных обращений граждан, каждое из которых рассмотрено, заявителю направлены письменные разъяснения. Также жители республики могут обратиться в Фонд по телефону «горячей линии».

На протяжении реализации в Российской Федерации программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, фонд капитального ремонта Республики Хакасия занимает лидирующие позиции по таким показателям как исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, обеспечение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт.